1

Acta de constitución

Estiven Cataño

Andres David Narvaez

Samuel Guarin

Darly Zambrano

Esteban Henao

27/02/2026

2

Contenido

Nombre del proyecto. .........................................................................................................3 Antecedentes/Justificación. ................................................................................................3 Objetivo general. ................................................................................................................3 Objetivos específicos..........................................................................................................4 Alcance general. .................................................................................................................5 Entregables principales.......................................................................................................5 7. Líder del Proyecto ..........................................................................................................6 8. Equipo de Trabajo...........................................................................................................6 9. Interesados (Stakeholders)..............................................................................................7 10. Recursos Iniciales.........................................................................................................8 11. Cronograma General Estimado.....................................................................................8 12. Riesgos Iniciales Identificados.....................................................................................9

3

Nombre del proyecto.

“Adopt me”.

Antecedentes/Justificación.

Actualmente existen bastantes hogares de adopción para mascotas los cuales se  necesitan pagar o son una estafa, también algunas personas quieren alguna mascota y no  saben dónde acudir para encontrarlas y por último hay bastantes animales que  se encuentren viviendo en las calles o han sido abandonados. Por ello, se plantea un  sistema que permita agregar distintos hogares de adopción y los clientes  puedan encontrar una mascota.

Objetivo general.

Desarrollar un sistema que permita a los hogares de adopción de mascotas  registrarse y crear un perfil donde puedan publicar las mascotas que tienen disponibles. De  esta manera, los usuarios podrán explorar diferentes hogares de adopción, comparar  opciones y encontrar la mascota que mejor se adapte a lo que están buscando.

4

Objetivos específicos.

• Crear una base de datos para gestionar la información de los hogares de adopción,  las mascotas disponibles y los usuarios del sistema.

• Diseñar una interfaz intuitiva y específica para cada tipo de usuario. • Incorporar una sección donde los usuarios puedan comunicarse con nosotros. • Implementar un sistema de inicio de sesión con tres roles definidos: hogar, cliente y  desarrollador.

• Desarrollar un apartado de registro que permita al usuario elegir entre el rol de  hogar o cliente, incluyendo un sistema de autenticación seguro.

• Implementar un sistema para la gestión de inconvenientes en los procesos entre  hogar y cliente, así como reportes de fraude o errores.

• Crear un formulario que permita al usuario contactar a la empresa respecto a la  mascota seleccionada.

• Desarrollar un sistema para que los hogares de adopción puedan visualizar los  formularios recibidos, verificar la información proporcionada y notificar al cliente si  su solicitud fue aprobada o rechazada.

• Incorporar una pestaña principal en el rol de cliente donde se muestren  recomendaciones de hogares de adopción, con el fin de facilitar la búsqueda de  mascotas.

• Incorporar una pestaña principal en el rol de hogar que incluya un apartado para  publicar, editar y eliminar las mascotas disponibles, permitiéndoles actualizar su  perfil cuando lo necesiten.

5

Alcance general.

El sistema “Adopt me” permitirá la interacción entre hogares de adopción y clientes  interesados en adoptar una mascota. La plataforma contará con diferentes funcionalidades  según el rol del usuario (hogar, cliente y administrador).

Los clientes podrán registrarse, visualizar hogares de adopción, consultar las mascotas  disponibles, recibir recomendaciones y enviar formularios de solicitud. Los hogares de adopción podrán crear y editar su perfil, publicar, actualizar o eliminar  mascotas disponibles y revisar las solicitudes enviadas por los clientes. El administrador será el encargado de supervisar los reportes, gestionar problemas entre  usuarios y dar mantenimiento general a la plataforma.

El sistema no contará con pagos en línea ni con la gestión directa de la entrega física de las  mascotas. El proceso de entrega y cualquier acuerdo final será responsabilidad exclusiva  del hogar de adopción y del cliente, ya que la plataforma funcionará únicamente como  intermediaria para facilitar el contacto y la gestión de solicitudes.

Entregables principales.

| N° | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento de Requerimientos | Recopilación y análisis de los requisitos del sistema. |
| 2 | Prototipo de Interfaz | Diseño de mockups navegables del sistema. |
| 3 | Sistema Web Funcional | Plataforma con módulos de registro, login y gestión. |
| 4 | Base de Datos | Estructura y configuración para la gestión de la información. |
| 5 | Manual de Usuario | Guía de uso para hogares, clientes y administrador. |
| 6 | Documentación Final | Documentos técnicos y evidencias del desarrollo del proyecto. |

6

7. Líder del Proyecto

Nombre completo:

Andrés David Narváez Mejía

Correo electrónico:

andresdavidnarvaezmejia@gmail.com

Responsabilidades:

• Coordinar las actividades del equipo de trabajo.

• Planificar las fases del proyecto y su cronograma.

• Comunicar avances del proyecto a los interesados.

• Validar los entregables del proyecto.

• Apoyar la toma de decisiones durante el desarrollo del sistema.

8. Equipo de Trabajo

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Estiven Cataño | Analista | Recopilar y documentar requerimientos del sistema. |
| Andrés David Narváez | Líder / Backend | Coordinar el proyecto, desarrollar la lógica del sistema y la base de datos. |
| Samuel Guarín | Frontend | Diseñar y desarrollar las interfaces de usuario. |
| Darly Zambrano | Documentación | Elaborar documentación técnica y manual de usuario. |
| Esteban Henao | Soporte / Pruebas | Realizar pruebas del sistema y apoyar la validación funcional. |

7

9. Interesados (Stakeholders)

| Nombre / Rol | Tipo de Interesado | Interés en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Coordinador académico | Institucional | Supervisar el cumplimiento de los objetivos académicos. |
| Hogares de adopción | Cliente | Publicar mascotas y gestionar solicitudes de adopción. |
| Clientes adoptantes | Usuario | Buscar mascotas y enviar solicitudes de adopción. |
| Administrador del sistema | Interno | Gestionar usuarios, reportes y mantenimiento del sistema. |

8

10. Recursos Iniciales

Equipos:

• Computadores del aula de sistemas y equipos personales de los integrantes. Software:

• Visual Studio Code

• MySQL

• GitHub

• Figma

• Navegadores web modernos

Tiempo:

• Duración estimada: 8 semanas

• Dedicación aproximada: 20 horas totales

Apoyo:

• Instructores académicos

• Asesores en desarrollo de software

11. Cronograma General Estimado

| Fase | Duración Estimada | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis | 1 semana | 01/03/2026 | 07/03/2026 |
| Diseño | 2 semanas | 08/03/2026 | 21/03/2026 |
| Desarrollo | 3 semanas | 22/03/2026 | 11/04/2026 |
| Pruebas y cierre | 2 semanas | 12/04/2026 | 25/04/2026 |

9

12. Riesgos Iniciales Identificados

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de tiempo del equipo | Media | Alta | Establecer cronogramas claros y reuniones periódicas. |
| Falta de validación por parte de usuarios | Media | Alta | Programar validaciones anticipadas del sistema. |
| Fallas técnicas del servidor | Baja | Alta | Mantener copias de seguridad locales del sistema. |
| Errores en la base de datos | Media | Media | Realizar pruebas constantes y respaldos periódicos. |